篮球技术台自动化

黑客松最终提交与三阶段进度文档

项目一句话介绍 面向基层篮球比赛的微信小程序，用自然语言录入比赛事件，自动完成比分、犯规、暂停、观众实时查看、赛后签字和中文归档报告生成。

# 最终提交材料清单

| 材料 | 状态 | 提交前动作 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 仓库 | 代码已可运行，包含小程序、云函数和测试 | 新建公开仓库并填写 URL |
| 演示视频 | 已整理 3 分钟脚本 | 按脚本录制并上传链接 |
| Prompt 记录 | 已整理核心 Prompt 和 Debug 过程 | 复制到飞书或随仓库提交 |
| 项目 README | 已生成提交版 README | 作为 GitHub README 使用 |
| 进度截图 | 已列出截图建议 | 补充页面、云函数、测试和 PDF 截图 |

# 评分维度对照

| 评分维度 | 对应亮点 |
| --- | --- |
| 痛点真实性与解决效果 | 技术台少人手、易漏记、观众反复询问、赛后归档慢；本项目完成从建赛到归档的完整闭环。 |
| Vibe Coding 创新与执行力 | AI 参与需求阅读、架构、编码、云部署、自动化测试、Debug 和提交文档整理。 |
| 原型可用性与用户体验 | 微信小程序可运行，支持添加球员、自然语言录入、观众只读、签字归档和中文 PDF。 |
| 演示效果与完成度 | 完整自然语言比赛自动化已通过，适合录制 3 分钟闭环演示。 |

# 【篮球技术台自动化】Day 1 进度总结：需求 + 架构设计

日期：2026年5月18日（第1阶段 / 共3阶段）

当前整体进度：□□□□□□■■■■ 35%

## 一、今日核心成果（最重要）

完整阅读并统一产品文档、事件字典、页面流程和技术方案。

明确首版目标：建赛、录入、查看、结束、签字、归档。

建立比赛、房间、球队、球员、事件、快照、签字、归档等领域模型。

设计微信小程序 + 云函数 + 云数据库 + 云存储架构。

建立 PROJECT_STATUS.md 作为可持续接力状态文件。

关键成果截图建议 插入 2-4 张截图：页面、云函数、自动化测试输出或 PDF 报告。

## 二、今日 Vibe Coding 亮点

最有用的 Prompt：

Prompt 请完整阅读四份文档，并把它们视为当前项目唯一需求基线；按技术实现方案阶段顺序推进，每完成阶段都运行验证。

AI 生成效果总结：

AI 将需求拆成可实现阶段，并直接生成工程骨架、领域模型和测试框架；人工侧确认首版验收以完整业务闭环为准。

## 三、遇到的问题 & 解决方案

| 问题 | 描述 | 解决状态 |
| --- | --- | --- |
| 需求版本不一致 | 文件名和正文版本不完全一致 | 以正文版本作为基线并记录到状态文件 |
| 范围容易发散 | 篮球技术统计可无限扩展 | 首版聚焦技术台核心闭环，扩展统计暂不记录 |

## 四、下一阶段计划

实现小程序基础页面

实现本地规则引擎

实现自然语言文本录入链路

加入本地单元测试

## 五、其他备注

暂无导师帮助需求

主要资源消耗在需求阅读和架构拆解

从第一天开始要求 AI 持续执行而不是只给建议

# 【篮球技术台自动化】Day 2 进度总结：编程实现

日期：2026年5月19日（第2阶段 / 共3阶段）

当前整体进度：□□■■■■■■■■ 80%

## 一、今日核心成果（最重要）

完成加入页、建赛页、技术员页、观众页、签字归档页。

完成 createMatch、parseEvent、confirmEvent、transcribeAudio、saveSignature、generateArchive、getArchiveStatus 云函数。

完成真实云开发接线和集合权限配置。

完成事件回放规则：比分、逐节比分、犯规、暂停、计时、提醒。

完成语音 ASR 云函数接线，敏感凭据只放云函数环境变量。

关键成果截图建议 插入 2-4 张截图：页面、云函数、自动化测试输出或 PDF 报告。

## 二、今日 Vibe Coding 亮点

最有用的 Prompt：

Prompt 直接进入真实接线：初始化云开发，把本地仓储替换为云数据库 + 实时监听，创建核心云函数，并把 ASR 凭据放到云函数私有配置。

AI 生成效果总结：

AI 主导完成小程序页面、云函数、自然语言解析、规则引擎和测试；人工侧提供真实 AppID、云环境和模拟器反馈。

## 三、遇到的问题 & 解决方案

| 问题 | 描述 | 解决状态 |
| --- | --- | --- |
| TypeScript 入口问题 | 微信开发者工具不能稳定直接加载 TS 页面入口 | 新增 build:miniprogram 生成 JS |
| 底层错误暴露 | 不存在房间显示 document.get:fail | 归一为“未找到比赛房间。” |
| 名单输入不友好 | 多行文本格式容易输入错误 | 改为添加球员弹窗 |

## 四、下一阶段计划

执行完整自然语言比赛测试

修复真实场景问题

完成签字、归档和 PDF 打开验证

## 五、其他备注

暂无导师帮助需求

主要资源消耗在云函数实现和部署

真实反馈推动了多轮产品修正

# 【篮球技术台自动化】Day 3 进度总结：测试并 Debug

日期：2026年5月20日-2026年5月21日（第3阶段 / 共3阶段）

当前整体进度：■■■■■■■■■■ 100%

## 一、今日核心成果（最重要）

完成完整自然语言比赛自动化：4 节、19 条事件，最终白队 8:6 蓝队。

完成观众页、技术员页、签字页、归档页闭环验证。

修复观众页初始快照空态。

修复自然语言跨节解析。

把最终 PDF 报告改为中文，并加入球员个人得分与犯规统计。

关键成果截图建议 插入 2-4 张截图：页面、云函数、自动化测试输出或 PDF 报告。

## 二、今日 Vibe Coding 亮点

最有用的 Prompt：

Prompt 先不用语音功能，就自然语言输入开始，模拟完整比赛测试这个小程序，然后 debug，直到能通过完整使用场景测试。

AI 生成效果总结：

AI 将“完整比赛”转化为自动化验收脚本，发现并修复服务层、解析层、归档层问题，最终通过云端真实场景。

## 三、遇到的问题 & 解决方案

| 问题 | 描述 | 解决状态 |
| --- | --- | --- |
| 观众页空态 | 只监听增量，没有先读当前快照 | 先读取 snapshot，再开启监听 |
| 跨节失败 | 上一节结束后再开始计时仍是当前节 | period_ended 状态下自动进入下一节 |
| PDF 不适合提交 | 英文报告且缺少个人得分 | 嵌入中文字体，输出中文个人得分报告 |

## 四、下一阶段计划

录制 3 分钟演示视频

上传公开 GitHub 仓库

补充进度截图

后续增强语音真机兼容性

## 五、其他备注

暂无导师帮助需求

主要资源消耗在自动化测试和文档整理

最终以完整使用场景作为首版完成标准